Plan de iniciación — RSNA Knee Abnormality Detection

Equipo Kaggle · 4 semanas · versión 23-sep-2026

# 1. El objetivo en una página

Con una resonancia magnética de rodilla (varias series DICOM) hay que dar la probabilidad de 12 hallazgos por estudio. No hay que dibujar cajas ni segmentar: es clasificar cada estudio completo.

| Tema | Qué hay que saber |
| --- | --- |
| Qué predecimos | 12 etiquetas por estudio: ACL, MCL, Medial Meniscus, Lateral Meniscus, Medial OA, Lateral OA, PF OA, Effusion, Synovitis, Baker's, Contusion, Fracture. |
| Métrica | ROC AUC promedio de las 12 etiquetas. Solo importa ordenar bien (quién tiene más riesgo), no calibrar probabilidades. |
| Datos de entrenamiento | 4,407 estudios · 24,371 series · 819,078 DICOM · 569.8 GB descomprimidos (zip de 265 GB). Solo RM; planos sagital/coronal/axial; banderas Fluid_Sensitive y Fat_Suppression. |
| El detalle clave | Solo 58 estudios tienen etiquetas de expertos. Todos los de train traen un informe radiológico en texto libre (12 idiomas). En test NO hay informe, solo imágenes. |
| Cómo se entrega | Competencia de código: un notebook de Kaggle que corre en ≤ 9 horas, sin internet. Los pesos se suben como dataset de Kaggle. Hay premio aparte por eficiencia (rapidez). |
| Fechas | Hoy: 23-sep. Unir equipo y aceptar reglas: 15-oct. Entrega final: 22-oct, 23:59 UTC. |

La idea en una frase: usamos los informes para “etiquetar” los 4,349 estudios sin etiqueta (pseudo-etiquetas), y con eso entrenamos un modelo que solo mira imágenes.

# 2. Cómo trabajamos

| Qué | Regla |
| --- | --- |
| Infraestructura | Volumen de red RunPod RSNA-KNEE (900 GB, US-NE-1), montado en /workspace. GPUs RTX PRO 6000 (96 GB) o H100 (80 GB). |
| Carpetas compartidas | /workspace/data/raw (DICOM originales, no tocar) · /workspace/data/cache (cortes preprocesados) · /workspace/data/labels (etiquetas y pseudo-etiquetas) · /workspace/models (pesos; dinov2-small ya está). |
| Tu carpeta | /workspace/users/<tu_nombre>/: tu propio clon del repo y tus corridas. Nadie escribe en la carpeta de otro. |
| Repo (GitHub privado) | Notebooks 00_explorar_datos, 01_crear_cache, 02_etiquetas_con_qwen, 03_baseline_dinov2, 04_inferencia_kaggle. Scripts setup_pod.sh y run_notebook.sh. Guías en docs/00…05. |
| Nombre de cada corrida | <nombre>_<modelo>_<cambio>_v<N>, p. ej. ana_dinov2s_lr1e4_v1. Un solo cambio por corrida, así sabemos qué movió el AUC. |
| Cómo se lanza | Con RSNA_USER=<nombre> definido: bash scripts/run_notebook.sh notebooks/03_baseline_dinov2.ipynb <run_name>. Queda guardada en /workspace/users/<nombre>/runs/<run_name>/. Al terminar, agrega una fila a /workspace/results/all_runs.csv (nombre, config, AUC por fold, notas). |
| Pods | Apaga el pod en cuanto termines. Los datos viven en el volumen, no en el pod: no se pierde nada. Un pod olvidado toda la noche cuesta dinero real. |
| Comunicación | Una junta corta de 20 min dos veces por semana: qué corrí, qué AUC saqué, qué sigue. |

# 3. Plan por semana

| Semana | Qué hacemos | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1 · 23-sep a 29-sep Arranque | Todos: correr setup_pod.sh, abrir 00_explorar_datos y entender los CSV. Crear el cache de cortes (01). Pseudo-etiquetas con Qwen desde los informes y compararlas contra los 58 (02). Primer baseline DINOv2-small (03). | Cache listo · pseudo-etiquetas v1 con su AUC vs. los 58 · primer AUC del baseline |
| 2 · 30-sep a 6-oct Baseline sólido | Validación 5-fold con folds fijos para todos. Ajustar el baseline (cortes por serie, resolución, pérdida con etiquetas “suaves”). Primer notebook de inferencia y primeras submissions. Medir cuánto tarda leer los DICOM de un estudio. | CV 5-fold reproducible · 1ª submission en el LB · tiempo por estudio medido |
| 3 · 7-oct a 13-oct Escalar | Cada persona toma un eje: backbone más grande (dinov2-base/large), más cortes o más resolución, mejores pseudo-etiquetas. Solo se queda lo que mejora el CV. | Tabla de variantes en all_runs.csv · 2-3 modelos candidatos |
| 4 · 14-oct a 22-oct Cerrar | 15-oct: confirmar equipo y reglas. Ensemble de los mejores modelos. Inferencia completa en Kaggle dentro de 9 h (con margen). Elegir las 2 submissions finales. | 2 submissions finales antes del 22-oct |

Estrategia técnica, en corto: (1) Qwen (modelo de lenguaje, solo texto) lee cada informe y devuelve las 12 etiquetas; lo validamos con los 58 de expertos. (2) Modelo de imagen: DINOv2 procesa cada corte 2D, una capa de atención combina cortes y series (sabiendo el plano y la secuencia) y sale un vector de 12 probabilidades. (3) Escalar backbone, cortes y resolución. (4) Ensemble + notebook de Kaggle. Usar Qwen-VL directo sobre imágenes no es la ruta principal (en test no hay texto y es lento); queda como experimento opcional.

# 4. Reparto sugerido de roles

| Persona | Rol | Responsable de |
| --- | --- | --- |
| A | Datos y cache | Lectura DICOM (JPEG/JPEG2000), normalización, cache de cortes, folds 5-fold, tiempo de decodificación. |
| B | Pseudo-etiquetas | Prompts de Qwen para 12 idiomas, versiones de etiquetas, comparación contra los 58, etiquetas suaves. |
| C | Modelos | Baseline DINOv2, variantes (base/large, cortes, resolución), registro en all_runs.csv. |
| D | Inferencia y ensemble | Notebook 04, subir pesos a Kaggle, cronometrar las 9 h, ensemble y submissions. |

Con 3 personas, A y D se juntan (datos + inferencia van de la mano). Los roles son “dueños”, no silos: todos pueden correr experimentos.

# 5. Metas mínimas

- Cada quien levantó un pod, corrió setup_pod.sh y abrió 00_explorar_datos (sem. 1).

- Cache de cortes completo en /workspace/data/cache (sem. 1).

- Pseudo-etiquetas v1 para los 4,349 estudios + AUC contra los 58 (sem. 1).

- Baseline DINOv2-small con CV 5-fold registrado en all_runs.csv (sem. 2).

- Primera submission válida en el leaderboard (sem. 2).

- Tiempo de inferencia por estudio medido y extrapolado a ~1,300 estudios (sem. 2).

- Al menos un modelo que supere al baseline en CV (sem. 3).

- Equipo y reglas confirmados antes del 15-oct.

- Notebook final probado de punta a punta en < 9 h y 2 submissions elegidas antes del 22-oct.

# 6. Riesgos y cómo los cuidamos

| Riesgo | Qué hacemos |
| --- | --- |
| Etiquetas ruidosas: el informe no siempre coincide con los expertos, y los 58 son pocos para validar. | Medir las pseudo-etiquetas contra los 58, usar etiquetas suaves (probabilidades), no sobreajustar al LB público (solo 30% del test). |
| Tiempo de inferencia: ~1,300 estudios en ≤ 9 h, sin internet. | Medir la decodificación DICOM desde la semana 2, dejar margen de 1-2 h, limitar cortes por serie y tamaño del ensemble. |
| Pods caros encendidos sin uso. | Apagar al terminar, revisar la consola de RunPod al final del día, no dejar corridas sin vigilar sin tiempo límite. |
| Perder trabajo o pisarse entre personas. | Cada quien en su carpeta, todo en git, resultados siempre en all_runs.csv. |